BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 01	Từ ngày: 09/09/2026	đến ngày: 15/09/2026

MSSV: 2312741	Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm

Nhóm: 16

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt nền tảng xác thực Identity, Roles, Migration, mã hóa mật khẩu PBKDF2 và cấp phát JWT Access Token (Task A1 / FR-AUTH-001/002/006; NFR-SEC-001/002/004) Đã hoàn thành: - Xây dựng thực thể ApplicationUser kế thừa IdentityUser và cấu hình DbContext AuthDbContext trong tầng Infrastructure. - Cấu hình ASP.NET Core Identity: mã hóa mật khẩu PBKDF2 HMAC-SHA512 (100.000 iterations), kiểm tra độ phức tạp (tối thiểu 8 ký tự, 1 hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt). - Tạo migration khởi tạo 20260909134304_InitialIdentity, tạo 8 bảng Identity và seed sẵn 2 roles Author và Admin. - Cài đặt JwtService tạo JWT Access Token (HS256, thời hạn 15 phút) chứa các claim chuẩn (sub, userId, email, role, jti, iat, exp). - Soạn thảo tài liệu hợp đồng docs/AUTH_CONTRACT.md và kiến trúc docs/adr/0001-auth-week1.md bàn giao chuẩn cho các thành viên (TV2, TV3, TV4). Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% mục tiêu Task A1). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/2312741_NguyenThanhTam_Auth-contracts/Identity/JWT,-pipeline/CI;-register/login | 100% |
| 2 | Cài đặt các API Endpoints Đăng ký, Đăng nhập cơ bản và Xem hồ sơ ICurrentUser (Task A2 nền / FR-AUTH-001, FR-AUTH-002, FR-AUTH-006) Đã hoàn thành: - Triển khai mô hình CQRS qua MediatR: cài đặt RegisterCommand, LoginCommand, GetMeQuery và các Handler tương ứng trong tầng Application. - Xây dựng 3 endpoint Minimal APIs trong Presentation Layer: POST /api/v1/auth/register, POST /api/v1/auth/login, GET /api/v1/auth/me. - Đăng ký tài khoản: tự động cấp role Author, cấp Access Token (auto-login), kiểm tra email trùng lặp không phân biệt hoa thường trả về HTTP 409 Conflict. - Chống leo quyền: cấu hình JsonUnmappedMemberHandling.Disallow chặn client tự cấp role Admin (HTTP 400). - Đăng nhập: xác thực qua SignInManager, bảo mật chống dò tài khoản (trả thông báo lỗi generic 401 khi sai credentials). - Triển khai HttpCurrentUser trích xuất UserId an toàn từ claim sub của JWT Bearer token. - Viết bộ kiểm thử tích hợp AuthTests.cs (10 test cases) xác minh trọn vẹn luồng xác thực. Chưa hoàn thành: - Tính năng khóa tài khoản (Lockout 5 lần) và Rate Limiting 10 req/phút (theo kế hoạch sẽ hoàn thiện ở Tuần 2). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/2312741_NguyenThanhTam_Auth-contracts/Identity/JWT,-pipeline/CI;-register/login | 100% |
| 3 | Chuẩn hóa xử lý lỗi RFC 7807, Logging, CorrelationId và CI Workflow Pipeline (Task A5 nền / FR-OBS-002, NFR-MAINT-001) Đã hoàn thành: - Triển khai ApiExceptionHandler xử lý ngoại lệ tập trung, chuẩn hóa lỗi trả về theo định dạng RFC 7807 Problem Details (code, title, detail, traceId, errors). - Tích hợp Serilog với Middleware tự động sinh X-Correlation-ID và đưa vào Log Context cho mọi request. - Cài đặt MediatR Pipeline Behaviors: LoggingBehavior (log thời gian thực thi, cảnh báo khi request > 500ms), ValidationBehavior (tự động validate trước khi vào handler). - Cấu hình Redaction: bảo mật tuyệt đối không log mật khẩu, token, security stamp; tắt sensitive logging của EF Core. - Tích hợp giao diện tài liệu OpenAPI & Scalar UI trực quan tại /scalar/v1. - Thiết lập quy trình CI tự động qua GitHub Actions (.github/workflows/backend.yml) với container PostgreSQL 16, restore locked-mode, build Release, format check và test tự động. Chưa hoàn thành: - Log correlation với tracing phân tán OpenTelemetry (kế hoạch thực hiện ở Tuần 3). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/2312741_NguyenThanhTam_Auth-contracts/Identity/JWT,-pipeline/CI;-register/login | 100% |
| 4 | Thực hiện Lab Kiến trúc Clean Architecture, Domain Value Object và kiểm thử tự động Architecture Tests (Task A6 nền / K01, K03, K04, K21) Đã hoàn thành: - Soạn thảo tài liệu báo cáo thực hành docs/evidence/TV1/LAB_KIEN_TRUC_API.md. - Thiết kế Domain Value Object DisplayName kiểm soát nghiệp vụ (1-100 ký tự, auto-trim, chặn ký tự điều khiển và injection HTML/XSS). - Viết bộ kiểm thử kiến trúc ArchitectureTests.cs (7 tests) dùng reflection chứng minh tầng Domain và Application độc lập hoàn toàn với Web/EF/Infrastructure. - Đo lường độ phủ kiểm thử (Code Coverage): Tầng Application đạt 100%, Tầng Domain đạt 100% (vượt chỉ tiêu yêu cầu ≥ 80%). Chưa hoàn thành: - Các bài lab nâng cao về caching/Redis và Full-Text Search (kế hoạch Tuần 3 & 4). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/2312741_NguyenThanhTam_Auth-contracts/Identity/JWT,-pipeline/CI;-register/login | 100% |
| 5 | Trách nhiệm Nhóm trưởng: Ban hành kế hoạch dự án, phân chia công việc 6 tuần, ban hành Auth Contract và điều phối tích hợp Cổng G0/G1 Đã hoàn thành: - Biên soạn và ban hành PHAN_CHIA_CONG_VIEC_6_TUAN.md và KE_HOACH_DU_AN.md, định nghĩa rõ ma trận 24 kỹ năng K01–K24 cho 4 thành viên. - Thống nhất hợp đồng giao tiếp giữa các phân hệ: Auth Contract (TV1), Category Contract (TV2), Recipe Schema (TV3), Storage Contract & Docker (TV4). - Hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên giải quyết vướng mắc kỹ thuật và seam tích hợp. - Review và phê duyệt các Pull Request Tuần 1: PR #1 & #4 (Hạ tầng, Docker, Nginx của TV4), PR #2 (Auth của TV1), PR #3 (Recipe aggregate schema & Concurrency spike của TV3). - Đảm bảo toàn nhóm đạt 100% chỉ tiêu Cổng G0 (giữa tuần) và Cổng G1 (cuối tuần 1). Chưa hoàn thành: - Không có. | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed | 100% |

Lưu ý:

- Công việc được giao: Liệt kê mỗi tính năng/chức năng/công việc được giao trên một dòng. Trong mỗi dòng, ghi cụ thể các bước/công đoạn đã thực hiện để hoàn thành công việc đó và những việc chưa hoàn thành.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành và ghi vào cột Tiến độ %.