BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 04 (Tuần 4)	Từ ngày: 23/09/2026	đến ngày: 30/09/2026

MSSV: 2312786	Họ và tên: Huỳnh Quốc Trung

Nhóm: 16 (Thành viên — TV3)

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Yêu cầu trọng tâm Lab 4] Hoàn thành việc cài đặt TẤT CẢ các API endpoints theo hợp đồng và SRS (41 endpoints) Đã hoàn thành: - Cùng nhóm hoàn thành và tích hợp 100% tất cả 41 API endpoints trên hệ thống, trong đó trực tiếp phụ trách 12 endpoints phân hệ Soạn thảo & Quản lý Công thức: - + POST /recipes, PUT /recipes/{id}, DELETE /recipes/{id}. - + POST /recipes/{id}/ingredients, PUT /recipes/{id}/ingredients/{iid}, DELETE /recipes/{id}/ingredients/{iid}. - + POST /recipes/{id}/steps, PUT /recipes/{id}/steps/{sid}, DELETE /recipes/{id}/steps/{sid}, PATCH /recipes/{id}/steps/reorder. - + GET /me/recipes, GET /me/recipes/counts. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% tất cả các API endpoints của hệ thống). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.Application/Recipes.cs | 100% |
| 2 | [Giao diện Wizard Soạn thảo 5 bước (Task C4)] Xây dựng form soạn thảo đa bước & Dashboard Quản lý Công thức Đã hoàn thành: - Xây dựng giao diện Wizard 5 bước tại /dashboard/recipes/new và /[id]/edit: Thông tin cơ bản/Dinh dưỡng, Nguyên liệu, Các bước (đổi thứ tự), Upload ảnh bìa, Xem lại & Xuất bản. - Xây dựng trang Dashboard /dashboard/recipes thống kê số lượng bài theo trạng thái, hỗ trợ lọc và xoá mềm (Soft delete). Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/frontend/src/app/dashboard/recipes/new/page.tsx | 100% |
| 3 | [Kiểm soát Tương tranh Lạc quan OCC (Task C5)] Cấu hình RowVersion / xmin chống Lost Update trên PostgreSQL Đã hoàn thành: - Cấu hình token tương tranh RowVersion / xmin trên thực thể Recipe. - Bắt lỗi DbUpdateConcurrencyException khi phát hiện 2 người dùng ghi đè đồng thời và chuyển đổi thành HTTP 422 recipe.version_conflict. - Giao diện Frontend hiển thị cảnh báo xung đột và cung cấp tính năng nạp lại dữ liệu mới nhất. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/concurrency-spike | 100% |
| 4 | [Đổi Thứ tự Các bước Thực hiện (Task C4)] Thuật toán đổi thứ tự 2 pha giải quyết triệt để lỗi Unique Constraint Đã hoàn thành: - Giải quyết triệt để lỗi ràng buộc duy nhất Unique(RecipeId, StepNumber) trong PostgreSQL khi đổi thứ tự các bước bằng kỹ thuật cập nhật 2 pha (temporary negative indices) trong một Transaction duy nhất. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.Application/Recipes.cs | 100% |
| 5 | [Kiểm thử Tự động Luồng Soạn thảo (Task C7)] Bộ test tích hợp RecipeAuthoringFlowTests trên PostgreSQL Thật Đã hoàn thành: - Viết bài test tích hợp luồng trọn vẹn từ tạo bản nháp -> thêm nguyên liệu -> thêm bước -> đổi thứ tự -> kiểm tra điều kiện xuất bản -> xuất bản thành công. - Kiểm tra các trường hợp chặn: HTTP 422 khi thiếu thành phần bắt buộc, HTTP 401 khi chưa xác thực. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/RecipeAuthoringFlowTests.cs | 100% |

Lưu ý:

- Công việc được giao: Liệt kê mỗi tính năng/chức năng/công việc được giao trên một dòng. Trong mỗi dòng, ghi cụ thể các bước/công đoạn đã thực hiện để hoàn thành công việc đó và những việc chưa hoàn thành.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành và ghi vào cột Tiến độ %.