BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 05 (Tuần 5)	Từ ngày: 30/09/2026	đến ngày: 07/10/2026

MSSV: 2312741	Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm

Nhóm: 16 (Nhóm trưởng — TV1)

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cổng G6 — Triển khai Staging Nginx Multi-Container] Thiết lập môi trường Staging hoàn chỉnh với Docker Compose, Frontend Dockerfile và Gateway Nginx Đã hoàn thành: - Xây dựng cấu hình docker-compose.staging.yml liên kết 6 dịch vụ độc lập: culinary-db (Postgres 16), culinary-redis (Redis 7 AOF), culinary-s3 (RustFS S3-compatible), culinary-api (.NET 10 API), culinary-frontend (Next.js 15), culinary-nginx (Nginx Gateway). - Tạo src/frontend/Dockerfile đa tầng (multi-stage build: deps -> builder -> runner) tối ưu dung lượng và bảo mật container production. - Cấu hình nginx/nginx.staging.conf: reverse proxy định tuyến /api/, /health, /scalar/, /openapi/ vào backend và / vào frontend Next.js kèm Security Headers OWASP và gzip. - Cập nhật cấu hình cloud render.yaml phục vụ deploy tự động. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/docker-compose.staging.yml | 100% |
| 2 | [Kế hoạch sao lưu & Khôi phục CSDL BCP/DR] Xây dựng script sao lưu và phục hồi CSDL PostgreSQL tự động có mã kiểm tra toàn vẹn SHA-256 Đã hoàn thành: - Xây dựng scripts/backup-db.sh: trích xuất CSDL bằng pg_dump, nén gzip trực tiếp (.sql.gz) và tạo mã băm kiểm tra tính toàn vẹn SHA-256 (.sha256). - Xây dựng scripts/restore-db.sh: tự động đối chiếu mã SHA-256 trước khi nạp vào CSDL; nạp dữ liệu an toàn và tự động kiểm tra xác nhận số lượng Categories, Recipes sau phục hồi. - Thực hiện diễn tập phục hồi thảm họa thực tế (Disaster Recovery Drill): phục hồi nguyên vẹn 25 danh mục và 100 công thức trong 1.8 giây (RTO < 2 phút, RPO = 0). Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/scripts/backup-db.sh | 100% |
| 3 | [Sao lưu kho lưu trữ Media & Tệp tĩnh] Tự động hóa đóng gói và sao lưu kho ảnh công thức Đã hoàn thành: - Xây dựng script scripts/backup-storage.sh: tự động đóng gói toàn bộ thư mục ảnh chuẩn vị public/images/recipes thành định dạng .tar.gz (dung lượng 29MB). - Đảm bảo dữ liệu media luôn sẵn sàng phục hồi đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu quan hệ. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/scripts/backup-storage.sh | 100% |
| 4 | [Kiểm thử E2E — Kịch bản 1 (Cổng G6)] Vòng đời xác thực và an toàn tài khoản toàn diện Đã hoàn thành: - Cài đặt bài test tự động E2E_Scenario_1_Full_Auth_Lifecycle_Profile_ChangePassword_And_Revocation trong Week5StagingAndE2ETests.cs. - Kiểm chứng luồng khép kín: Đăng ký tài khoản mới ➔ Lấy hồ sơ ➔ Chống XSS độc hại (400) & Cập nhật tên hợp lệ (200) ➔ Đổi mật khẩu thành công (204) ➔ Thu hồi toàn bộ Refresh Token của phiên cũ (401) ➔ Đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới (200) ➔ Đăng xuất an toàn và vô hiệu hóa token (204). Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/Week5StagingAndE2ETests.cs | 100% |
| 5 | [Kiểm thử E2E — Kịch bản 2 (Cổng G6)] Phân quyền RBAC, Chống dò quét Brute-Force & Account Lockout Đã hoàn thành: - Cài đặt bài test tự động E2E_Scenario_2_RBAC_Authorization_And_BruteForce_Lockout_Protection trong Week5StagingAndE2ETests.cs. - Kiểm chứng phân quyền: User/Author cố truy cập tài nguyên Admin bị từ chối 403 Forbidden; truy cập không kèm Bearer Token bị 401 Unauthorized. - Kiểm chứng phòng thủ Brute-force: Tự động khóa tài khoản (Account Lockout) sau 5 lần nhập sai liên tiếp. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/Week5StagingAndE2ETests.cs | 100% |
| 6 | [Kiểm thử E2E — Kịch bản 3 (Cổng G6)] Toàn vẹn dữ liệu & Khóa lạc quan (OCC) ngăn chặn Lost Update Đã hoàn thành: - Cài đặt bài test tự động E2E_Scenario_3_Optimistic_Concurrency_Control_Prevents_Lost_Updates trong Week5StagingAndE2ETests.cs. - Kiểm chứng tình huống 2 tác giả cùng ghi đồng thời: Writer 1 cập nhật thành công làm thay đổi RowVersion / xmin; Writer 2 gửi cập nhật với token cũ bị từ chối ngay lập tức với HTTP 422 Unprocessable Entity kèm mã lỗi recipe.version_conflict. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/Week5StagingAndE2ETests.cs | 100% |
| 7 | [Kiểm thử E2E — Kịch bản 4 (Cổng G6)] Khả năng phục hồi (Resilient Fallback) & Health Probes Đã hoàn thành: - Cài đặt bài test tự động E2E_Scenario_4_Resilient_Health_Probes_And_Graceful_Degradation trong Week5StagingAndE2ETests.cs. - Kiểm chứng Liveness Probe /health/live trả 200 OK; khi Redis hoặc RustFS ngoại tuyến, hệ thống ghi log cảnh báo và tự động fallback về CSDL PostgreSQL an toàn, không ném lỗi HTTP 500 ra người dùng. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/Week5StagingAndE2ETests.cs | 100% |
| 8 | [Kiểm thử E2E — Kịch bản 5 (Cổng G6)] Tìm kiếm FTS không dấu tiếng Việt, Bộ lọc AND & Phân lập dữ liệu Draft Đã hoàn thành: - Cài đặt bài test tự động E2E_Scenario_5_FTS_Vietnamese_Search_AND_Filter_And_Draft_Isolation trong Week5StagingAndE2ETests.cs. - Kiểm chứng FTS Trigram GIN index: từ khóa không dấu "canh" tìm thấy chính xác công thức "Canh chua cá lóc"; kết hợp phân trang pageSize; xác thực kết quả tìm kiếm công khai tuyệt đối không chứa công thức ở trạng thái Draft. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/Week5StagingAndE2ETests.cs | 100% |
| 9 | [Đo lường Hiệu năng Tải & Benchmarking] Đo lường thông lượng Throughput RPS và độ trễ p95 Đã hoàn thành: - Xây dựng kịch bản kiểm thử tải k6 tests/k6/auth-profile-load.js. - Thực hiện đo lường tải thực tế bằng ApacheBench (ab): - + GET /api/v1/recipes: Đạt 477.19 req/sec, độ trễ trung bình 20.95ms, p95 đạt 7ms. - + GET /api/v1/recipes/search: Đạt 1,039.88 req/sec, độ trễ trung bình 9.61ms, p95 đạt 6ms. - + GET /health/live: Đạt 4,716.54 req/sec, độ trễ trung bình 2.12ms, p95 đạt 2ms. - + Tỷ lệ lỗi trên toàn bộ các đợt tải: 0.00%. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/k6/auth-profile-load.js | 100% |
| 10 | [Review Task TV4 & Hồ sơ Quyết định Kiến trúc ADR-0004] Nghiệm thu kỹ thuật và duy trì 183/183 tests xanh Đã hoàn thành: - Rà soát và nghiệm thu các đề xuất B1, B2, B3 của TV4 (chuyển mã lỗi storage sang 503, fail-fast config, nạp .env qua DotNetEnv). - Viết và ban hành ADR-0004: Chiến Lược Triển Khai Staging Đa Container, Sao Lưu & Phục Hồi Dữ Liệu Tự Động (BCP/DR). - Đạt 183/183 bài test tự động pass 100% (178 tests CulinaryBlog.Tests + 5 tests ConcurrencySpike). - Biên dịch npm run build Next.js 15 thành công 15/15 routes. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/docs/adr/0004-staging-deployment-and-disaster-recovery.md | 100% |

Lưu ý:

- Công việc được giao: Liệt kê mỗi tính năng/chức năng/công việc được giao trên một dòng. Trong mỗi dòng, ghi cụ thể các bước/công đoạn đã thực hiện để hoàn thành công việc đó và những việc chưa hoàn thành.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành và ghi vào cột Tiến độ %.