BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 04 (Tuần 4)	Từ ngày: 23/09/2026	đến ngày: 30/09/2026

MSSV: 2312739	Họ và tên: Nguyễn Hữu Trung Sơn

Nhóm: 16 (Thành viên — TV4)

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Yêu cầu trọng tâm Lab 4] Hoàn thành việc cài đặt TẤT CẢ các API endpoints theo hợp đồng và SRS (41 endpoints) Đã hoàn thành: - Cùng nhóm hoàn thành và tích hợp 100% tất cả 41 API endpoints trên hệ thống, trong đó trực tiếp phụ trách các nhóm API Xuất bản, Quản lý ảnh và Giám sát hệ thống: - + Xuất bản: PATCH /recipes/{id}/publish, PATCH /recipes/{id}/unpublish, PATCH /recipes/{id}/archive. - + Quản lý ảnh: POST /recipes/{id}/images, PATCH /recipes/{id}/images/{imgId}, DELETE /recipes/{id}/images/{imgId}, GET /resources/images/{**key}. - + Giám sát: GET /health, GET /health/live, GET /health/ready. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% tất cả các API endpoints của hệ thống). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.API/Program.cs | 100% |
| 2 | [Tác vụ nền Resize ảnh & Media Proxy (Task D2, D23, D27)] Tích hợp Hangfire Background Worker & Endpoint phục vụ ảnh an toàn Đã hoàn thành: - Triển khai Hangfire xử lý tác vụ nền phi đồng bộ tự động tạo 2 phiên bản kích thước ảnh chuẩn (300×300 thumbnail và 800×600 detail). - Cài đặt Media Proxy GET /api/v1/resources/images/{**key} (phương án PA-2) phục vụ ảnh an toàn trực tiếp từ Object Storage, khắc phục triệt để vấn đề CORS. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/pull/16 | 100% |
| 3 | [Điều tra & Sửa lỗi Upload ảnh 500 (PR #19)] Chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và tự khắc phục lỗi 500 khi tải ảnh Đã hoàn thành: - Điều tra nguyên nhân do thiếu cấu hình Object Storage và mật khẩu DB trên môi trường phát triển local. - Bổ sung cấu hình an toàn, ghi log lỗi chuẩn RFC 7807 và kiểm tra tính nhất quán qua bộ test DevConfigParityTests. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/pull/19 | 100% |
| 4 | [Nạp cấu hình môi trường tự động EnvFileLoader (PR #19)] Thiết kế module nạp file .env cho API và Tests Đã hoàn thành: - Xây dựng EnvFileLoader.cs tự động nạp các biến từ file .env vào runtime mà không cần thao tác gán biến shell thủ công. - Đảm bảo biến môi trường thật và cấu hình CI luôn có quyền ưu tiên cao nhất. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.API/EnvFileLoader.cs | 100% |
| 5 | [Nghiệm thu QA Tích hợp Toàn diện 41/41 Endpoints (Task D6)] Kiểm thử tích hợp Frontend Next.js và Backend .NET Đã hoàn thành: - Thực hiện kiểm thử toàn bộ 41 trường hợp tích hợp giữa Frontend và Backend, ghi nhận tại tài liệu TEST_CASE_TICH_HOP_FE_BE.md. - Kết quả: Đạt 41/41 trường hợp PASS 100%, bảo đảm không còn bất kỳ endpoint nào bị lỗi kết nối hay lỗi 500. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/docs/evidence/TV4/Tuan03/Report/TEST_CASE_TICH_HOP_FE_BE.md | 100% |

Lưu ý:

- Công việc được giao: Liệt kê mỗi tính năng/chức năng/công việc được giao trên một dòng. Trong mỗi dòng, ghi cụ thể các bước/công đoạn đã thực hiện để hoàn thành công việc đó và những việc chưa hoàn thành.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành và ghi vào cột Tiến độ %.