BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 04 (Tuần 4)	Từ ngày: 23/09/2026	đến ngày: 30/09/2026

MSSV: 2312741	Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm

Nhóm: 16 (Nhóm trưởng — TV1)

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bảo mật & Đổi mật khẩu (Task A6)] Triển khai API Change Password, mã hóa PBKDF2 HMAC-SHA512, cập nhật SecurityStamp và thu hồi Refresh Tokens phiên cũ Đã hoàn thành: - Triển khai lệnh ChangePasswordCommand(string CurrentPassword, string NewPassword) và validator ChangePasswordValidator với các quy tắc nghiêm ngặt: độ dài tối thiểu 8 ký tự, có đủ chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và không trùng mật khẩu cũ. - Cài đặt ChangePasswordAsync trong IdentityService.cs: xác minh mật khẩu cũ, cập nhật hash PBKDF2 HMAC-SHA512, làm mới SecurityStamp và tự động thu hồi toàn bộ Refresh Tokens đang hoạt động của người dùng. - Đăng ký endpoint POST /api/v1/auth/change-password với RequireAuthorization(), trả HTTP 204 NoContent khi đổi thành công. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.Application/Auth.cs | 100% |
| 2 | [Giao diện Đổi mật khẩu Dashboard (Task A6)] Xây dựng form Đổi mật khẩu trên Next.js 15 App Router với kiểm tra mật khẩu mạnh thời gian thực Đã hoàn thành: - Bổ sung hàm client changePassword trong thư viện src/frontend/src/lib/api.ts. - Xây dựng Card giao diện 'Bảo Mật & Đổi Mật Khẩu' trên trang /dashboard/profile với thiết kế Emerald & Gold đồng bộ. - Kiểm tra lỗi client-side thời gian thực: kiểm tra trường trống, độ dài, quy tắc chữ hoa/số/ký tự đặc biệt và kiểm tra khớp mật khẩu xác nhận. - Xử lý trạng thái tải (loading spinner) và thông báo kết quả thời gian thực (Success/Error banner). Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/frontend/src/app/dashboard/profile/page.tsx | 100% |
| 3 | [Kiểm thử Bảo mật Tự động (Task A6/K21)] Xây dựng 5 bài test tự động chuyên biệt trong Week4AuthAndSecurityLabTests.cs Đã hoàn thành: - Viết 5 bài test tích hợp xUnit trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL thực tế: - + Change_password_with_valid_credentials_succeeds_and_allows_login_with_new_password: Đổi mật khẩu thành công, mật khẩu cũ bị từ chối 401, mật khẩu mới đăng nhập thành công 200. - + Change_password_with_wrong_current_password_fails_with_400: Nhập sai mật khẩu hiện tại trả HTTP 400 kèm mã lỗi auth.wrong_current_password. - + Change_password_with_same_or_weak_password_fails_validation: Nhập mật khẩu trùng hoặc quá yếu bị chặn bởi FluentValidation với HTTP 400. - + Change_password_requires_authorization_returns_401: Gọi API khi chưa đăng nhập trả về HTTP 401 Unauthorized. - + Change_password_revokes_old_refresh_tokens: Refresh token của phiên trước khi đổi mật khẩu bị thu hồi ngay lập tức, không thể sử dụng để gia hạn phiên. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/CulinaryBlog.Tests/Week4AuthAndSecurityLabTests.cs | 100% |
| 4 | [Kiểm thử Đồng thời & Toàn vẹn Dữ liệu (Task A6/K07)] Duy trì khóa lạc quan Optimistic Concurrency Control qua RowVersion / xmin Đã hoàn thành: - Cấu hình token đồng thời RowVersion / xmin trên thực thể PostgreSQL để ngăn chặn triệt để lỗi ghi đè dữ liệu (Lost Update Problem). - Duy trì dự án kiểm thử tests/concurrency-spike/ với 5 bài test chạy song song kiểm tra tình huống 2 tác giả cùng ghi đồng thời. - Middleware ApiExceptionHandler bắt lỗi DbUpdateConcurrencyException và chuyển đổi thành mã HTTP 422 Unprocessable Entity kèm mã recipe.version_conflict. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests/concurrency-spike | 100% |
| 5 | [Negative Security Testing & Rate Limiting (Task A7/K10)] Chống XSS/HTML Injection, chống Brute-Force và Account Lockout Đã hoàn thành: - Duy trì bộ lọc Anti-XSS và HTML sanitization trên mọi lệnh ghi: loại bỏ các ký tự <script>, HTML tags và ký tự điều khiển trong tên hiển thị, tiểu sử. - Rate Limiting Middleware: Giới hạn tối đa 10 requests/phút/IP để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công dò quét mật khẩu. - Account Lockout: Tự động khóa tài khoản trong 15 phút sau 5 lần nhập sai liên tiếp, trả về mã HTTP 423 auth.locked. - Phân quyền Role-based Access Control (RBAC): AdminPolicy và AuthorPolicy bảo vệ tuyệt đối các tài nguyên quản trị. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.API/Program.cs | 100% |
| 6 | [Middleware Bắt lỗi Toàn cục & Problem Details RFC 7807] Xử lý lỗi tập trung chuẩn RFC 7807 cho tất cả các loại ngoại lệ Đã hoàn thành: - Triển khai ApiExceptionHandler xử lý tập trung mọi ngoại lệ hệ thống. - Tự động chuẩn hóa và trả về định dạng application/problem+json theo RFC 7807: ValidationException (HTTP 400), AppException (theo status/code), DbUpdateConcurrencyException (HTTP 422), DomainException (HTTP 422/400), BadHttpRequestException (HTTP 400) và Unhandled Exceptions (HTTP 500). Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.API/ApiExceptionHandler.cs | 100% |
| 7 | [Kiến trúc & Quản lý Phụ thuộc (Task A1/K03)] Duy trì Clean Architecture 4 tầng, packages.lock.json và Architecture Tests Đã hoàn thành: - Giữ vững tính phân tách độc lập của kiến trúc Clean Architecture: Domain -> Application -> Infrastructure -> API. - 18 bài test kiến trúc tự động (ArchitectureTests.cs) kiểm tra tính độc lập và cấm vi phạm phụ thuộc tầng ngược. - Quản lý thư viện ở chế độ khóa packages.lock.json bảo đảm build nhất quán 100% giữa môi trường local và CI. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend | 100% |
| 8 | [Quan sát Hệ thống & Sức khỏe Dịch vụ (Task A5/K20)] W3C Tracing, X-Correlation-ID, Serilog Redaction và Probes Đã hoàn thành: - Đính kèm X-Correlation-ID trên mọi HTTP Header, đẩy TraceId và CorrelationId vào Serilog LogContext. - Tự động bóc tách và ẩn toàn bộ dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, refresh token, security stamp) khỏi hệ thống log. - Duy trì 3 endpoint kiểm tra trạng thái sức khỏe: GET /health, GET /health/live, GET /health/ready. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/src/backend/CulinaryBlog.API/Program.cs | 100% |
| 9 | [Tích hợp Toàn diện & Điều phối Nhóm 16 (Task A7/K24)] Nghiệm thu toàn bộ 34 FR, tích hợp hệ thống mượt mà Đã hoàn thành: - Rà soát và phê duyệt các PR của các thành viên nhóm 16 (TV2, TV3, TV4). - Tích hợp thành công 100 ảnh món ăn thực tế vào mã nguồn local, giải quyết triệt để lỗi ảnh sai lệch và lỗi chặn hotlink CORS. - Đảm bảo tất cả 34 FR của hệ thống vận hành trơn tru trên nhánh main. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16 | 100% |
| 10 | [Chuẩn hóa 24/24 Kỹ năng & Kiểm thử Toàn diện] Đạt 130/130 tests pass 100% (Green) và build Next.js 15 thành công Đã hoàn thành: - Rà soát ma trận 24 nhóm kỹ năng K01–K24 của thành viên TV1, đạt 24/24 kỹ năng có mã nguồn, cấu hình và bài test kiểm chứng. - Toàn bộ 130/130 bài test tự động đều vượt qua (125 tests CulinaryBlog.Tests + 5 tests ConcurrencySpike). - Biên dịch Next.js 15 App Router (npm run build) thành công 100% với 11 trang tĩnh và động. - Mã nguồn đạt chuẩn định dạng dotnet format --verify-no-changes. Chưa hoàn thành: - Không có (đã hoàn thành 100% yêu cầu). | https://github.com/2312741-sudo/PTUDWNC-2026-Nhom16/tree/main/tests | 100% |

Lưu ý:

- Công việc được giao: Liệt kê mỗi tính năng/chức năng/công việc được giao trên một dòng. Trong mỗi dòng, ghi cụ thể các bước/công đoạn đã thực hiện để hoàn thành công việc đó và những việc chưa hoàn thành.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành và ghi vào cột Tiến độ %.